|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Permintaan Perubahan (Change Request)** | | |
| Nama Project : IPI APPS | | Tanggal Permintaan : 24 November 2019 |
| Permintaan Dari : Client | | Kode Permintaan : Minor - 1.1 (v1.1) |
| Deskripsi Permintaan | Melakukan penambahan:   * Action di Report (Tambah Data) * Transisi Animasi * Judul Tabel   Memperbaiki:   * Bug yang ada di list indikator input data | |
| Kondisi Sekarang | Pada bagian Report data tidak terdapat action, jadi hanya sebatas tampilan report saja. Pada saat data dan halaman dimuat langsung tampil semua tanpa adanya transisi animasi. Dan judul tabel yang ada masih sebatas “Data Tabel”. | |
| Alasan Permintaan | Client membutuhkan tombol action yang berisi tambah data pada halaman Report untuk bisa langsung menuju ke halaman input data bila ingin menambahkan data. Client meminta untuk diperbaiki juga adanya bug pada indikator input data, dimana data indikator yang ditampilkan berulang-ulang atau *redudan*. Dan Client juga meminta perubahan untuk judul pada tabel data. | |
| Dampak dari Permintaan | Tim pengembang perlu mencarikan waktu sekitar 3 hari untuk memproses permintaan perubahan dan penambahan. Timeline pengembangan akan molor selama 3 hari dari waktu final yang sudah ditentukan. Estimasi biaya yang harus dikerluarkan ditambah Rp.700.000 dari biaya awal. | |
| Kondisi yang diinginkan | Pada menu Report terdapat card action yang berisi Tambah Data. Setiap card diaplikasi saat dimuat terdapat animasi transisinya. Dan pada judul tabel diganti “Tabel” diikuti dengan nama dimensi ataupun subdimensi. | |
| Status | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Sedang Diulas | Disetujui | Ditolak | |  | v |  | | |
| Tanggal Disetujui | 24 November 2019 | |
| Disetujui Oleh | CCB (Change Control Board) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Permintaan Perubahan (Change Request)** | | |
| Nama Project : IPI APPS | | Tanggal Permintaan : 24 November 2019 |
| Permintaan Dari : Client | | Kode Permintaan : Minor - 1.2 (v1.2) |
| Deskripsi Permintaan | Menambahkan penambahan:   * Ganti Password * Memberikan *header greeting* pada halaman dashboard | |
| Kondisi Sekarang | Aplikasi tidak memiliki fungsi untuk melakukan ganti password. Dan tidak terdapat juga sebuah banner selamat datang pada halaman dashboard. | |
| Alasan Permintaan | Client membutuhkan menu ganti password untuk menanggulangi ketika password yang lama diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Dan Client menginginkan adanya banner pada halaman dashboard sebagai sambutan untuk user yang login ke aplikasi. | |
| Dampak dari Permintaan | Tim pengembang perlu mencarikan waktu sekitar 2 hari untuk memproses permintaan perubahan dan penambahan. Timeline pengembangan akan molor selama 2 hari dari waktu final yang sudah ditentukan. Estimasi biaya yang harus dikerluarkan ditambah Rp.500.000 dari biaya awal. | |
| Kondisi yang diinginkan | Terdapat menu ganti password untuk merubah password. Dan pada halaman dashboard terdapat banner sambutan ke user. | |
| Status | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Sedang Diulas | Disetujui | Ditolak | |  | v |  | | |
| Tanggal Disetujui | 24 November 2019 | |
| Disetujui Oleh | CCB (Change Control Board) | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Permintaan: Minor - 1.1 (v1.1) | | | |  |
| Status | | Date | By | User |
| Initiated |  | 24-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Received |  | 24-11-2019 | Rizky | CMO |
| Analyzed |  | 24-11-2019 | Rizky | CMO |
| Action | A | 24-11-2019 | Dava | CCB |
| Assigned |  | 24-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-out |  | 24-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Modified & Tested |  | 24-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Reviewed |  | 24-11-2019 | Rizky | CMO |
| Approved |  | 24-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-in |  | 24-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Baselined |  | 24-11-2019 | Dava | CCB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Permintaan: Minor - 1.2 (v1.2) | | | |  |
| Status | | Date | By | User |
| Initiated |  | 24-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Received |  | 24-11-2019 | Rizky | CMO |
| Analyzed |  | 24-11-2019 | Rizky | CMO |
| Action | A | 24-11-2019 | Dava | CCB |
| Assigned |  | 24-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-out |  | 24-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Modified & Tested |  | 24-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Reviewed |  | 24-11-2019 | Rizky | CMO |
| Approved |  | 24-11-2019 | Dava | CCB |
| Check-in |  | 24-11-2019 | Yusril, kharis | Developer |
| Baselined |  | 24-11-2019 | Dava | CCB |